基于生成式AI的文创产品设计

--软件项目计划书

参与开发者：郑仕博 陈奕嘉 苏泳豪

Contents

[1引言 2](#_Toc16441)

[1.1 编写目的 2](#_Toc2137)

[1.2 背景 2](#_Toc919)

[1.3定义 2](#_Toc7858)

[1.4 项目内容 3](#_Toc20430)

[2 项目概述 3](#_Toc31324)

[2.1 项目目标 3](#_Toc12671)

[2.2 产品目标与范围 3](#_Toc22113)

[2.3 应交付成果 3](#_Toc31942)

[2.3.1 需完成的软件 3](#_Toc11943)

[2.3.2 需提交用户的文档 3](#_Toc15689)

[2.3.3 须提交内部的文档 3](#_Toc10817)

[2.3.4 应当提供的服务 3](#_Toc18348)

[2.4项目开发环境 3](#_Toc30114)

[3 项目团队组织 3](#_Toc32652)

[3.1 人员分工 3](#_Toc29468)

[4 实施计划 3](#_Toc15988)

[4.1 风险评估及对策 3](#_Toc7302)

[4.2 总体进度计划 3](#_Toc27503)

[4.3 项目里程碑计划 4](#_Toc1804)

[5 预算 4](#_Toc4122)

[5.1 人员成本 4](#_Toc17007)

[5.2 设备成本 4](#_Toc24426)

[5.3 其它经费预算 4](#_Toc22326)

[参考文献 4](#_Toc901)

# 1引言

## 编写目的

文创，顾名思义，文化创意，以文化为元素、融合多元文化、整理相关学科、利用不同载体二构建的再造与创新的文化现象，也是旅游和文化结合的产物。《如果国宝会说话》纪录片于2017年12月25日在国家博物馆首映，不仅没有让纪录片变得高冷，反而以最现代、最流行、最鲜活灵动的形式，自然而然地流淌进观众的心中。本项目的核心目标，是赋能每一位个体，凭借其丰富的想象力，轻松创造出独一无二的文创作品，让静默的文物在创意的驱动下“活”起来，讲述它们自己的故事。图1.1展示了新华网所创作的作品中，青花瓷所传达的话语。



图 1.1

## 

## 1.2 背景

习近平总书记强调，要推进文化和旅游融合发展，把文化旅游业培育成为支柱产业。

文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体，二者有着天然的联系。文化元素丰富旅游产品供给，旅游元素释放文化产业经济价值。推动文化和旅游融合发展，既有助于推动文化繁荣发展，也有利于推进文化旅游业转型升级，更好满足人民群众对美好生活的新期待。[1]

## 1.3定义

本项目构建的实际上是基于OCR技术与扩散模型的个性化文创产品生成系统，其中：

OCR技术（Optical Character Recognition）是指对包含文本内容的图像或视频进行处理和识别，并提取其中所包含的文字及排版信息的过程。

扩散模型是一种生成模型，主要用于图像生成和其他计算机视觉任务。

利用这两种技术，我们可以满足对个性化文创产品生成的需求。

## 1.4 项目内容

本项目将致力于改进现有的 AnyTex𝑡[2] 模型，旨在提升其汉字渲染效果。在此基础上，本项目期望通过与其他模型的融合，实现多样化的功能，包括汉字渲染、文字删除、图片修改以及文字到图片的生成。鉴于中文数据集的稀缺性，本项目计划充相关的中文训练数据。在文字渲染模型中，本项目将运用 OCR（光学字符识别）技术，并考虑采用更先进的 OCR 技术来进一步提升性能。同时，我们将利用现有的预训练扩散模型，并结合收集的图片数据进行进一步训练，旨在赋予其文化创意生成的能力。

# 2 项目概述

## 2.1 项目目标

本项目将探索将模型应用于文创生成领域的可能性，以满足广大用户的需求。

## 2.2 产品目标与范围

预期部署一个网站，主要功能为通过用户文字输入来生成图片，若用户输入的文字与文创产品相关，则可以以较好的效果生成相关图片，满足用户个性化生成文创产品的需求。

产品预期面向人群为文创创作者以及文创产品爱好者。

## 2.3 应交付成果

### 2.3.1 需完成的软件

模型微调的代码实现和权重文件

前后端相关代码的实现

### 2.3.2 需提交用户的文档

《隐私保护政策》

《侵权免责声明》

《生成限制说明及权利追责范围说明》

### 2.3.3 须提交内部的文档

《内部开发统一规范》

《项目开发周报》

《个人开发周报》

### 2.3.4 应当提供的服务

对模型的漏洞进行实时调整。

对用户的反馈进行调查并完善用户体验。

## 2.4项目开发环境

Windows & linux

# 3 项目团队组织

## 3.1 人员分工

郑仕博：统筹资源，决定方向，代码撰写与调整，训练模型

陈奕嘉：后端开发，文书撰写，为代码调整方向提供可行性思路

苏泳豪：前端开发，超参数调整，为代码调整方向提供可行性思路

# 4 实施计划

## 4.1 风险评估及对策

用户使用不当风险及对策：若用户输入模型未训练的文字，模型不能保证生成的准确性。

若用户输入违法信息，如期望生成色情、犯罪、以及反党反社会图片时，模型应及时辨别并立即终止生成并对用户予以警告，若同一用户不断进行此类行为，保留对该用户追责的权利。在扩散模型的训练过程中，有可能会遭遇过拟合的问题，这可能导致模型泛化能力不足。此外，经过训练的模型可能在生成文物种类方面存在局限性，所能创造的文物样式相对有限。

## 4.2 总体进度计划

1-3周 项目计划书完成，模型初步调试

4-7周 模型深度调整，前后端开发，相关文档撰写

8-9周 模型部署以及运营测试

10-12周 扩充数据集，对模型进行加强训练

13-16周 修复可能漏洞，完成交付准备

## 4.3 项目里程碑计划

第4周 完成全部文档的撰写

第8周 完成前后端的开发

第12周 确认最终模型

第14周 正式开放项目供用户使用

# 5 预算

## 5.1 人员成本

除组内三人外无其他人员成本。

如网站运营扩大，将会增加运维人员。

## 5.2 设备成本

租卡费用（主要是4090，可能会用虚拟显卡）：2000元

## 5.3 其它经费预算

软件著作权：500元

## 参考文献

[1]( 2024-11-04 16:25)习近平总书记强调，把文化旅游业培育成为支柱产

业. <https://www.sohu.com/a/823541100_234564>

[2] Junnan Li, Dongxu Li, Silvio Savarese, and Steven C. H. Hoi. BLIP-

2: bootstrapping language-image pre-training with frozen image

encoders and large language models. arXiv preprint,abs/2301.12597,

2023.